КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку корпоративного сайта «ЗевсПротект»

1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Компания «ЗевсПротект» |
| Исполнитель | [ИП Штепа А.И.] |
| Предмет договора | Разработка нового корпоративного сайта-производителя защитных и рабочих перчаток с функциями каталога, интернет-магазина и интеграций с 1С и Битрикс24 |
| Заменяемый ресурс | https://zevsprotect.ru/ (WordPress) |
| Ориентир по дизайну | Брендбук заказчика; референс по структуре — https://fabrika-perchatok.ru/ |
| Целевая аудитория | B2B-клиенты, дистрибьюторы, закупщики, предприятия, DIY-сети |
| Общая стоимость работ | 537 000 (пятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек |
| НДС | без НДС |
| Срок действия КП | 30 календарных дней |

2. Цели и задачи проекта (по ТЗ)

Новый сайт должен одновременно выполнять функции:

Презентации компании и собственного производства

Каталога продукции (80–90 товаров, 7 категорий)

Интернет-магазина с оформлением заказов

Инструмента получения заявок и обратной связи

Информационного ресурса (блог / статьи)

Канала взаимодействия с 1С и Битрикс24

SEO-площадки для привлечения клиентов

3. Состав работ и стоимость

Этап 1. Аналитика, проектирование и прототипирование — 52 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Сбор и анализ требований по ТЗ, уточнение бизнес-процессов | Протокол согласования |
| 1.2 | Анализ текущего сайта zevsprotect.ru и конкурентной среды | Аналитическая записка |
| 1.3 | Проектирование структуры сайта (13 основных разделов + служебные страницы) | Карта сайта (sitemap) |
| 1.4 | Проектирование каталога: 7 категорий, фильтры (основа, покрытие, цвет, размер) | Спецификация каталога |
| 1.5 | Проектирование сценариев e-commerce (корзина, заказ без регистрации / с ЛК) | User Flow / сценарии |
| 1.6 | Проектирование интеграций: 1С КА 2 ↔ сайт ↔ Битрикс24 | ТЗ на интеграции |
| 1.7 | Wireframes ключевых страниц (главная, каталог, карточка, корзина, оформление, ЛК) | Прототипы |

Этап 2. UX/UI-дизайн (адаптивный) — 85 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка визуальной концепции на основе брендбука | Концепция дизайна |
| 2.2 | Дизайн главной страницы (лендинг + переход в каталог/заказ) | Макет главной |
| 2.3 | Дизайн раздела «О компании» | Макет страницы |
| 2.4 | Дизайн каталога: дерево категорий, список, фильтры, сортировка, пагинация | Макеты каталога |
| 2.5 | Дизайн карточки товара | Макет карточки |
| 2.6 | Дизайн корзины и оформления заказа | Макеты checkout |
| 2.7 | Дизайн личного кабинета (профиль, история заказов, статусы) | Макеты ЛК |
| 2.8 | Дизайн блога (список, категории, страница статьи) | Макеты блога |
| 2.9 | Дизайн контактов, форм обратной связи, служебных страниц, политики ПДн | Макеты |
| 2.10 | Адаптивные версии: desktop / tablet / mobile | Адаптивные макеты |

Блоки главной страницы (по ТЗ): первый экран, о компании, преимущества, производство, характеристики продукции, категории, популярные товары, условия покупки, доставка, CTA, отзывы/кейсы, блог, контакты, форма обратной связи.

Этап 3. Frontend-разработка и вёрстка — 78 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Адаптивная вёрстка всех согласованных макетов | HTML/CSS/JS |
| 3.2 | Реализация главной страницы со всеми смысловыми блоками | Рабочая страница |
| 3.3 | Реализация раздела «О компании» | Рабочая страница |
| 3.4 | Реализация каталога: категории, фильтрация, сортировка, поиск, пагинация | Рабочий каталог |
| 3.5 | Реализация карточки товара | Рабочая карточка |
| 3.6 | Реализация блога / статей | Рабочий раздел |
| 3.7 | Реализация контактов и служебных страниц | Рабочие страницы |
| 3.8 | Кроссбраузерная и мобильная адаптация | Тестирование отображения |

Этап 4. Backend, CMS и административная панель — 65 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Развёртывание CMS и серверной части | Рабочее окружение |
| 4.2 | Управление контентом: страницы, тексты, изображения, баннеры, SEO-параметры | Модуль CMS |
| 4.3 | Управление блогом: создание/редактирование/удаление статей, категории, изображения, SEO | Модуль блога |
| 4.4 | Управление каталогом: категории, товары, характеристики, изображения, цены, остатки, статус публикации | Модуль каталога |
| 4.5 | Управление заказами: просмотр заказов, состава, данных клиента, статусов, оплаты, доставки | Модуль заказов |
| 4.6 | Настройка ролей и доступов администраторов | Система прав |

Этап 5. Интернет-магазин и e-commerce — 70 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Каталог: 80–90 товаров, 7 категорий, фильтры (основа, покрытие, цвет, размер) | Рабочий каталог |
| 5.2 | Карточка товара: артикул, фото, описание, характеристики, размеры, цена, наличие, упаковка, сертификаты, похожие товары | Карточка |
| 5.3 | Корзина: добавление/удаление товаров, изменение количества | Корзина |
| 5.4 | Оформление заказа: ФИО/организация, телефон, email, адрес доставки, комментарий, итоговая стоимость, способ оплаты, согласие на ПДн | Форма заказа |
| 5.5 | Покупка без регистрации и с ЛК (автоподстановка из профиля) | Два сценария |
| 5.6 | Способы оплаты: оплата по счёту + онлайн-оплата (популярный платёжный сервис) | Два сценария оплаты |
| 5.7 | Формирование счёта на сайте по запросу пользователя + сценарий ручной отправки менеджером | Механизм счетов |
| 5.8 | Статусы заказа: принят → в сборке → отгружен в ТК → в доставке → доставлен/отменён | Отображение статусов |
| 5.9 | Повтор предыдущего заказа с перерасчётом цен | Функция «Повторить заказ» |

Этап 6. Личный кабинет, регистрация и формы — 35 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Регистрация по email/телефону; авторизация; восстановление пароля | Модуль auth |
| 6.2 | Разграничение зарегистрированных и неавторизованных пользователей | Логика доступа |
| 6.3 | Личный кабинет: профиль, редактирование данных, история заказов, статус заказа и оплаты | ЛК |
| 6.4 | Получение информации об оплате в ЛК (из платёжной системы / 1С / Битрикс) | Синхронизация статуса |
| 6.5 | Форма обратной связи: имя, телефон, email, сообщение, организация, согласие на ПДн | Форма + уведомления |
| 6.6 | Сохранение заявок в админке и передача в Битрикс24 (лид) | Интеграция заявок |

Этап 7. Интеграция с 1С (Комплексная автоматизация 2) — 62 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Настройка механизма обмена (API / согласованный протокол) | Техническая схема |
| 7.2 | Синхронизация каталога товаров | 1С → сайт |
| 7.3 | Синхронизация категорий | 1С → сайт |
| 7.4 | Синхронизация характеристик (основа, покрытие, цвет, размер) | 1С → сайт |
| 7.5 | Синхронизация цен | 1С → сайт |
| 7.6 | Синхронизация остатков на складе | 1С → сайт |
| 7.7 | Передача зарегистрированных клиентов | сайт → 1С |
| 7.8 | Передача заказов (состав, оплата, доставка) | сайт → 1С |
| 7.9 | Настройка периодичности синхронизации, формата обмена, обработки ошибок | Регламент обмена |
| 7.10 | Возможность ручного редактирования товаров в CMS (резерв при ошибках 1С) | Ручной override |

Этап 8. Интеграция с Битрикс24 — 38 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Создание компании при регистрации в ЛК | Компания в Б24 |
| 8.2 | Создание сделки при оформлении заказа (счёт / онлайн) | Сделка в Б24 |
| 8.3 | Создание лида при заявке на расчёт или консультацию | Лид в Б24 |
| 8.4 | Передача данных заказа: номер, дата, клиент, контакты, состав, стоимость, доставка, оплата, комментарий | Полная карточка |
| 8.5 | Синхронизация статусов заказа (источник — Битрикс24) | Статусы в ЛК |
| 8.6 | Обработка ошибок передачи и повторная отправка | Надёжность обмена |

Этап 9. SEO и веб-аналитика — 27 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Базовая SEO-подготовка: ЧПУ, meta-теги, sitemap.xml, robots.txt, микроразметка | SEO-фундамент |
| 9.2 | SEO-параметры для страниц, товаров, статей (управление через CMS) | SEO-модуль |
| 9.3 | Подключение Яндекс.Метрики и Google Analytics | Счётчики |
| 9.4 | Настройка отслеживания событий: просмотры, корзина, оформление, оплата, формы, регистрация | Цели/события |

Этап 10. Тестирование, запуск и передача проекта — 25 000 ₽

| № | Задача | Результат |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Функциональное тестирование всех разделов и сценариев | Протокол тестирования |
| 10.2 | Тестирование интеграций 1С и Битрикс24 | Протокол интеграций |
| 10.3 | Исправление выявленных дефектов в рамках согласованного ТЗ | Стабильная версия |
| 10.4 | Развёртывание на боевом сервере, настройка домена | Запуск |
| 10.5 | Базовое обучение администраторов работе с CMS | Инструкция / обучение |
| 10.6 | Передача исходных кодов и документации | Акт приёма-передачи |

4. Сводная таблица стоимости

| № | Этап | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика, проектирование, прототипирование | 52 000 |
| 2 | UX/UI-дизайн (адаптивный) | 85 000 |
| 3 | Frontend-разработка и вёрстка | 78 000 |
| 4 | Backend, CMS, административная панель | 65 000 |
| 5 | Интернет-магазин и e-commerce | 70 000 |
| 6 | Личный кабинет, регистрация, формы | 35 000 |
| 7 | Интеграция с 1С (КА 2) | 62 000 |
| 8 | Интеграция с Битрикс24 | 38 000 |
| 9 | SEO и веб-аналитика | 27 000 |
| 10 | Тестирование, запуск, передача | 25 000 |
|  | ИТОГО | 537 000 |

5. Структура сайта (по ТЗ)

Главная страница

О компании

Каталог продукции

Карточка товара

Корзина

Оформление заказа

Личный кабинет

Статьи / Блог

Страница отдельной статьи

Контакты

Служебные страницы

Политика обработки персональных данных

Прочие информационные страницы

Итоговая структура может быть уточнена на этапе проектирования.

6. Что не входит в стоимость 537 000 ₽

| Пункт | Комментарий |
| --- | --- |
| Калькулятор доставки | По ТЗ находится на стадии обсуждения. Возможна реализация отдельным этапом: выбор ТК на сайте, сравнение стоимости через виджеты транспортных компаний |
| Хостинг, домен, SSL-сертификат | Оплачивается заказчиком отдельно |
| Контент (тексты, фото) | Предоставляет заказчик (контакт: Александра, +7 952 439-22-10) |
| Комиссии платёжного сервиса | Оплачиваются заказчиком |
| Лицензии 1С, Битрикс24 | На стороне заказчика |
| SEO-продвижение (после запуска) | Отдельный договор |
| Техподдержка после гарантийного периода | Отдельный договор |

7. Условия сотрудничества

7.1. Сроки выполнения

3 месяца с момента подписания договора и получения аванса, при своевременном предоставлении материалов заказчиком.

7.2. Порядок оплаты (рекомендуемый)

| Этап | % | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- |
| Аванс при подписании договора | 30% | 161 100 |
| После согласования дизайна | 30% | 161 100 |
| После разработки и интеграций | 30% | 161 100 |
| После приёмки и запуска | 10% | 53 700 |
| Итого | 100% | 537 000 |

7.3. Гарантийный период

3 месяца — бесплатное исправление ошибок, выявленных в рамках согласованного ТЗ.

7.4. Ответственность сторон

Заказчик предоставляет: брендбук, доступы к 1С и Битрикс24, контент, обратную связь в согласованные сроки (до 5 рабочих дней на согласование этапа).

Исполнитель выполняет работы в соответствии с ТЗ и настоящим КП.

8. Дополнительные опции (оценка отдельно)

| Опция | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- |
| Калькулятор доставки (выбор ТК, сравнение тарифов) | от 45 000 ₽ |
| Расширенное SEO-продвижение | по согласованию |
| Абонентское техническое сопровождение | от 15 000 ₽/мес. |
| Наполнение каталога (80–90 позиций) | по согласованию |

9. Контакты

Исполнитель:

ИП Штепа А.И.

+7 952 579 9111

Заказчик:

Компания «ЗевсПротект»

Контент: Александра — +7 (952) 439-22-10

Настоящее коммерческое предложение составлено на основании Технического задания на разработку корпоративного сайта «ЗевсПротект» и является офертой при подписании договора.